|  |  | صورتجلسه پيش از فراخوان موضوع ماده 6 آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنوان مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- شبکه بهداشت و درمان ملارد |  |  |  |  |  |  |  |
| تاريخ جلسه: 15/09/1401 |  |  |  |  | محل برگزاري جلسه: دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع |  |  |  |  |
| 1- شرح مختصر موضوع مناقصه:پروژه بازسازی عملیات ساختمانی وتأسیسات مکانیکی و برقی مرکزجامع سلامت حضرت ابوالفضل(ع) شبکه ملارد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- اركان مناقصه: مناقصه گزار-کمیسیون مناقصه - کمیته فنی و بازرگانی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- نوع مناقصه: عمومي محدود ترك تشريفات مناقصه عدم الزام به مناقصه يك مرحله اي دومرحله اي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1- برآورد کل حدودي: مبلغ برآورد 238/016/984/26 ریال |  |  |  | 4-2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000/000/350/1 ریال نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی |  |  |  |  |  |
| 5- محل تامین اعتبار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- برنامه زماني مناقصه: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | مراحل مناقصه |  |  | تاريخ شروع |  | تاريخ خاتمه |  | مسئول پیگیری |  |
| 1 | تهيه اسناد فراخوان مناقصه |  |  | 13/09/1401 |  | 14/09/1401 |  | مدیریت فنی با همکاری امور قراردادها |  |
| 2 | انتشار فراخوان مناقصه |  |  | 17/09/1401 |  | 19/09/1401 |  | امور قراردادها |  |
| 3 | فروش اسناد مناقصه (از ساعت 09:00 صبح الی 15:30 روزهای اداری) |  |  | 20/09/1401 |  | 22/09/1401 |  | مدیریت حراست |  |
| 4 | دريافت پاكات مناقصه (از ساعت 09:00 صبح الی 15:30 روزهای اداری) |  |  | 23/09/1401 |  | 11/10/1401 |  | مدیریت حراست |  |
| 5 | برگزاري كميسيون بازگشايي پاكات(مرحله اول) |  |  | 13/10/1401 |  |  |  | اداره امور قراردادها |  |
| 7- نحوه اطلاع رساني : درج دو نوبت آگهي در روزنامه سراسري سايت دانشگاه پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ارسال دعوتنامه به شرکت های مندرج در لیست کوتاه متن فراخوان : به شرح پيوست. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اعضا كميسيون مناقصه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نام و نام خانوادگي |  | سمت |  |  |  | نظرات |  | امضاء |
| 1 | بهروز یادگاری |  | نماينده رياست دانشگاه |  |  |  |  |  |  |
| 2 | محمد رضا کارستانی |  | نماینده معاونت توسعه مديريت و منابع |  |  |  |  |  |  |
| 3 | علیرضا مزدکی |  | مدير امور مالي |  |  |  |  |  |  |
| سایر حاضرین در جلسه و امضاء: لادن نجار (نماینده مديریت برنامه ريزي بودجه و پایش عملکرد ) عبداله صیاد ( سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ) بهنام انصاری(دبیرکمیسیون معاملات دانشگاه) شهرام شادفر(سرپرست مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی) فروغ یزدانی( سرپرست اداره مناقصات و قراردادها ) نماینده واحد مناقصه گذار: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | صورتجلسه پيش از فراخوان موضوع ماده 6 آئين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | عنوان مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- شبکه بهداشت و درمان ملارد |  |  |  |  |  |
| تاريخ جلسه: 15/09/1401 |  |  |  |  | محل برگزاري جلسه: دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع |  |  |
| 8- خلاصه اسناد مناقصه: شرایط مناقصه- نمونه قرارداد – شرایط خصوصی |  |  |  |  |  |  |  |
| مدت اعتبار پيشنهاد: سه ماهه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر |  |  |  | محل تحويل اسناد: دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه |  |  |  |
| شرايط لازم جهت دعوت به مناقصه فوق: شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی و ثبت شده در داخل کشور باشند، و همچنین دارنده گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 5 در رشته ساختمان و ابنیه و 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات بطور توأم با تاریخ معتبر، ظرفیت مجاز کاری، دارای تجربه مدیریتی،مالی و تجهیزاتی، کدرهگیری ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی. محتويات پاکت( ب) : - مدارک مربوط به ثبت شركت شامل اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي (ترکیب اعضا هیات مدیره و صاحبان امضا مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور)، شناسه ملی و آدرس اقامتگاه قانونی که جزء الزامات مناقصه بوده و می بایست در پاکت ب قرارداده شود. - فرم خلاصه اطلاعات مناقصه گران . - نقشه هاي كلي وتفصيلي. - فهرست مقادير وقيمت هاي واحد برآوردي كار. - شرايط خصوصي پيمان. - تعهدنامه اجراء و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان . - برگ تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي. - فرم اظهارنامه در خصوص عدم وجود ابهام در شرایط ومدارک. - ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مطابق ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 3/12/88 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. - فرم ارزيابي فني بازرگاني وكليه مدارك مثبت مربوطه كه ميبايست جهت سهولت در رسيدگي بصورت كاملا مرتب وجدا از ساير مدارك طي يك مجلد به صورت تفکیکی برای هر آیتم امتیاز آور در پاكت ب ارائه شود، همچنین می بایست از پیوست نمودن مدارک اضافی که جزء آیتمهای امتیاز آور ارزیابی فنی بازرگانی نمی باشد اجتناب گردد. - جدول ردیف هایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار با اعمال ضرایب به هنگام رشته های فهرست بها را دارا می باشند. - فرم ارزيابي فني بازرگاني وكليه مدارك مثبت مربوطه كه ميبايست جهت سهولت در رسيدگي بصورت كاملا مرتب وجدا از ساير مدارك طي يك مجلد در پاكت ب ارائه شود. - تمامی صفحات مشخصات فنی، نمونه قرارداد، شرایط مناقصه به همراه تمامی اسناد آن باید توسط صاحبان امضا ء مجاز شرکت بر اساس آخرین تغییرات روزنامه رسمی مهر و امضاء شده باشد. |  |  |  |  |  |  |  |
| اعضا كميسيون مناقصه |  |  |  |  |  |  |  |
| رديف | نام و نام خانوادگي |  | سمت |  |  | نظرات | امضاء |
| 1 | بهروز یادگاری |  | نماينده رياست دانشگاه |  |  |  |  |
| 2 | محمد رضا کارستانی |  | نماینده معاونت توسعه مديريت و منابع |  |  |  |  |
| 3 | علیرضا مزدکی |  | مدير امور مالي |  |  |  |  |
| سایر حاضرین در جلسه و امضاء: عبداله صیاد ( سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی ) بهنام انصاری(دبیرکمیسیون معاملات دانشگاه) شهرام شادفر(سرپرست مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی) فروغ یزدانی( سرپرست اداره مناقصات و قراردادها ) نماینده واحد مناقصه گذار: |  |  |  |  |  |  |  |