(پيوست ب ): شرایط اختصاصی نگهداری سیستم تاسیسات

÷

راهبري و نگهداري و تعمير كليه سيستم هاي سرمايشي ، گرمايشي ( برودتي ) اعم از كولر ، فن كوئل ، هواساز ، برج هاي خنك كننده ،‌ديگ هاي بخار ، چيلر ، ديگ چگالشي ، پكيج ، اگزاست فن ها ، پمپ هاي سيستم ،‌پمپ هاي آب رساني ، بخار ، كليه سختي گير ها ، كلكتورها ، منابع ذخيره آب ، تصفيه خانه و ... كه جزو لاينفك آن مي باشد .

- كليه لوله كشي هاي تاسيسات مكانيكي  اعم از فاضلاب ، سردوگرم ، فن كوئل ، هوارسان و .... كه بدليل فرسودگي نياز به تعويض دارد مي بايست توسط تاسيسات صورت گيرد و در فضاهاي جديد و يا در حال بازسازي تا 30 متر طول به عهده تاسيسات مي باشد. (بر اساس نظريه دفتر فني بيمارستان)

- كابل كشي هاي برق جهت روشنايي ، كليد و پريز ، فن كوئل ، اگزاست فن و .... كه بدليل فرسودگي نياز به تعويض دارد مي بايست توسط تاسيسات صورت گيرد و در فضاهاي جديد و يا در حال بازسازي تا 30 متر طول به عهده تاسيسات مي باشد. (بر اساس نظريه دفتر فني بيمارستان)

- پيمانكار مي بايست ظرف مدت حداكثر يك هفته برنامه زمان بندي بازديد از قسمت هاي مختلف بيمارستان را ارائه نمايد .

- پيمانكار موظف است جهت اعتبار بخشي ساليانه از واحد ها ظرف مدت دو هفته نسبت به تكميل مدارك و مستندات و ارائه آنها در زمان لازم اقدام نمايد .( لازم به ذكر است در صورت كسب امتياز كمتر از 70 امتياز در اعتبار بخشي ساليانه به ازاي هر درصد كسر امتياز همان درصد از صورت وضعيت ماهانه تا زمان اصلاح ايرادات كسر خواهد گرديد .)

- پيمانكار مي بايست جهت تعمير و نگهداري كليه قسمت ها چك ليست مربوطه را با هماهنگي دفتر فني تهيه و با تاييد دفتر نظارت بصورت روزانه و ماهانه تكميل ارائه نمايد .

- در صورت لزوم و صلاح ديد دفتر فني پيمانكار مي بايست نسبت به آموزش دوره اي پرسنل خود اقدام نمايد.

- پيمانكار موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت پس از عقد قرارداد چارت نيروي انساني به دفتر فني ارائه تا پس از تاييد نسبت به فعاليت آنها اقدام لازم صورت گيرد .

- پيمانكار موظف است قبل از تحويل كارگاه و زمان شروع قرارداد نيروهاي مورد نياز را جهت تاييديه دفتر فني و كارفرما اعلام تا اسامي انتخاب شده به پيمانكار تاسيسات ابلاغ گردد . كليه نيروهاي پيمانكار بعد از تاييد دفتر فني اجازه كار در بيمارستان را خواهند داشت.

- پيمانكار موظف است از زمان تحويل كارگاه نسبت به نصب دستگاه ثبت تايمكس چهره شناسي نيروي انساني خود اقدام و در انتهاي هر ماه پرينت آن رابه دفتر فني ارائه نمايد .

- لباس كار، ابزار آلات، لوازم نگهداري كه توسط پيمانكار تاسيسات تهيه مي گردد مي بايست با هماهنگي و طبق نظر دفتر فني خريداري و ارائه گردد. (اخذ تائيديه لباس كار و وسايل ايمني از واحد ايمني بيمارستان و ارائه به دفتر فني الزامي مي باشد.)

- لوازم مصرفي مانند كليه مته ها ، كليه پيچ و رولپلاك ها ، كليه ميخ ها ، كليه پرچ ها ، چسب يك دو سه ، چسب برق ، كانكتور پمادي و پرسي جهت سربندي سيم ها به جاي استفاده از چسب برق ، ‌لنت آب نوار تفلون، چسب دو طرفه ، بست دو پا ، صفحه سنگ كوچك و بزرگ از هر نوع ( فلز ، سنگ ، سراميك ، استيل ، چوب و ... )  ، كليه انواع چسب ها ( چسب بتن ، چسب كاشي ، تفلن مايع ، چسب مزدا ، چسب پلي كا و ... ) ، چسب آكواريوم، تيغ اره از هر نوع ، تيغ كاتر ، انواع گريس ، انواع روغن ( هاي وكيوم ، روغن 10 و ... )  ، نخ گرافيت واشركرينگريت ، واشر سيمي و انواع واشرهاي ديگر،  پيچ و مهره در سايزهاي مختلف ، نخ نسوز از هرنوع در صورت نياز ،‌شارلاك مگا 2500 در صورت نياز ، مغزي شيرآلات اهرمي و غير اهرمي از كليه مدل ها ، فرچه سيمي و هرنوع ديگر چه دستي و چه برروي ميني فرز و فرز بزرگ بسته مي شود ، سمباده از هر نوع  ، بست كمر بندي  از هر نوع  و هر سايزي ، فيلتر تصفيه ليتيوم دستگاه هاي چيلر در پشت دستگاه كه بر روي دستگاه نصب مي شود،  مي بايستي پس از تائید ناظر فنی بیمارستان توسط پيمانكار تهيه گردد. و پیمانکار موظف است نسبت به ارائه فاکتور رسمی به بیمارستان جهت دریافت هزینه اقدام نماید. اقلام خریداری شده در اختیار ناظر فنی بوده و پس از اخذ شماره اموال در موتورخانه و  ثبت در اسناد  به وقت نیاز در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

- تعميرات جزئي توري ، نجاري ، بخاري ، لوله كشي ، شيشه تك جداره ، هواساز و .... به عهده پيمانكار مي باشد.

- تعويض توري هاي پاره ثابت و ريلي موجود در بيمارستان بعهده واحد تاسيسات می باشد.

- سرويس سالانه اسپيلت ها، نشت يابي و برطرف نمودن نشت بهمراه الكترود مربوطه و خريد گاز به عهده كارفرما مي باشد. عيب يابي اسپيلت و در صورت لزوم تعويض قطعات مورد نياز با هماهنگي دفتر فني بيمارستان بعهده واحد تاسيسات مي باشد لازم به ذكر است جابه جايي اسپيلت هاي موجود در بيمارستان در صورت صلاحديد كارفرما و ارجاع به واحد تاسيسات بعهده واحد تاسيسات و نصب راه اندازي آن مي باشد .

- برش شيشه هاي تك جداره در صورت لزوم و صلاحديد كارفرما و ارجاع به واحد تاسيسات بعهده واحد تاسيسات مي باشد .

- تعميرات پمپ ها، الكتروموتورها، شيرآلات و ساير مواردي كه در كارگاه بيمارستان قابل انجام است از قبيل تعويض بلبرينگ، تعويض سيل مكانيكي، تعويض شفت، تعويض پروانه و ....  مي بايست توسط پيمانكار نگهداري و تعميرات انجام گردد. در صورتيكه پيمانكار نسبت به انجام آن قصور و كوتاهي نمايد اين تعميرات توسط كارفرما انجام شده و هزينه و جرائم ناشي از آن از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار كسر مي گردد. تشخيص قابل انجام بودن يا نبودن تعميرات با دفتر فني بيمارستان ميباشد.

- برگزاري جلسات ماهانه از طرف پيمانكار تاسيسات با كليه پيمانكاران و ناظر دفتر فني و ارائه گزارش آن در صورت وضعيت ماهيانه الزامي است .

- كليه محاسبات پرداختي مي بايست قبل از پرداخت توسط ناظر تاييد و مبالغ تاييد شده دفتر فني پرداخت گردد

- در صورت رعايت نكردن موارد فوق توسط پيمانكار عملكرد ضعيف پيمانكار در نگهداري و تعميرات قسمت هاي مختلف و عدم انجام امور محوطه طبق قرارداد، دفتر فني و كارفرما مي تواند نسبت به استفاده از پيمانكار ديگر اقدام و از صورت وضعيت شركت برنده مناقصه ماهانه پيمانكار كسر نمايد .

- پيمانكار مي بايست ليست كليه قطعات و لوازم يدكي عمده كه مورد نياز باشد بايستي پيمانكار نگهداري و تعميرات تجهيزات در اختيار را اعلام نمايد و تا در صورت تائيد مشخصات فني از طرف كارفرما توسط پيمانكار تهيه و در صورت وضعيت ماهانه اعلام مي گردد تا كارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .( پيمانكار مستلزم ارائه گزارش لوازم مصرفي ماهانه جهت بخش ها قبل از هر ماه بصورت كتبي به مسئول انبار بيمارستان و پيگيري جهت تامين آنان مي باشد )

- برنده مناقصه پيمانكار موظف است در بهمن ماه هر سال نسبت به آماده سازي كليه سيستم سرمايش بيمارستان شامل رسوبزدايي و تعميرات چيلرهای جذبی  فيلتر نمودن ليتيوم دستگاه ها با فيلتراسيون خارجي، رسوبزدايي،تعميرات برج هاي خنك كننده، تعميرات هواسازها، سختي گيرها، پمپ ها، شيرآلات و ... اقدام نمايد. همچنین در خصوص چیلر های تراکمی نسبت به کنترل شارژ گاز و فن های خنک کننده و تابلو برق دستگاه، کمپرسور دستگاه اقدامات لازم را انجام دهد. در غيراينصورت بيمارستان نسبت به انجام امور لازم راسا انجام داده اقدام كرده و هزينه آن را به علاوه 20 درصد بالاسري از برنده مناقصه پيمانكار كسر خواهد نمود.

- كليه ديگهاي آبگرم و بخار بر اساس استاندارد بايستي بازديد و گواهي نامه تست هيدرواستاتيك و ضخامت سنجي مربوط به هركدام در طول سال و در زمان مقرر مربوطه (شهريور ماه) از موسسات ذيصلاح وزارت كار توسط پيمانكار  دريافت گردد. کارفرما موظف است هزینه اقدامات انجام شده را پس تائید ناظر فنی و اخذ  فاکتور رسمی به پیمانکار پرداخت کند.

- گواهي نامه تست ضخامت سنجي كليه منابع تحت فشار واحد تاسيسات اعم از منبع بسته و لاستيكي از موسسات ذيصلاح وزارت كار در ديماه هر سال  توسط پيمانكار  دريافت گردد. کارفرما موظف است هزینه اقدامات انجام شده را پس تائید ناظر فنی و اخذ  فاکتور رسمی به پیمانکار پرداخت کند.

- گواهي نامه تست چاه هاي ارت و همبندي آنها از موسسات ذيصلاح وزارت كار بصورت سالانه در ديماه هر سال توسط پيمانكار  دريافت گردد. کارفرما موظف است هزینه اقدامات انجام شده را پس تائید ناظر فنی و اخذ  فاکتور رسمی به پیمانکار پرداخت کند. در صورت لزوم پس از اصلاح چاه ها توسط كارفرما اخذ مجدد تست به منظور اطمينان از صحت عملكرد چاه هاي ارت توسط واحد تاسيسات با شرایط پیش گفت تکرار گردد.

- اخذ تاييديه آلايندگي و آلودگي صوتي بويلرها ، چيلرها ، ديگ هاي چگالشي هر 3 ماه يكبار از موسسات ذيصلاح وزارت كار و محيط زيست كشور و در صورت لزوم تنظيم دستگاه ها جهت اخذ تاييديه استاندارد آلاينده ها توسط پيمانكار  دريافت گردد. کارفرما موظف است هزینه اقدامات انجام شده را پس تائید ناظر فنی و اخذ  فاکتور رسمی به پیمانکار پرداخت کند و مي بايست در سامانه محيط زيست وارد شود و شامل موارد زير است :

- بررسي كامل موتورخانه و اجزاي آن و تنظيم شناسنامه موتورخانه

- آناليز محصولات احتراق خروجي از دودكش با آناليز در گاز و مقايسه آن با استاندارد

- تنظيم دقيق مشعل به منظور كاهش مصرف سوخت و گازهاي آلاينده هوا

- اندازه گيري و متعادل نمودن قدرت مكش دودكش به منظور بالا بردن راندمان ديگ

- تهيه گزارش از مشكلات موتورخانه و اجزاي قيد شده در آن بر اساس استاندارد 16000 و راه حل آن ها

- تهيه گزارش بازرسي و آزمون معاينه فني دوره اي 3 ماهه موتورخانه به سازمان ملي استاندارد

- صدور گواهي نامه معاينه فني

- پيمانكار موظف است از كليه تجهيزات مطابق پيوست د بازديد بعمل آورده و تجهيزات زير را مورد بررسي قرار داده و تحويل گرفته شود

- دستگاه های چيلر به همراه پمپهاي مربوطه

- دستگاه های بويلر به همراه تجهيزات مربوطه

- يونيت های كريرخنك كننده

- دستگاه های هواساز

- دستگاه های ديگ چگالشي

- دستگاه های ژنراتور همراه تابلو برق مربوطه

- سيستم مخابرات بيمارستان با تابلوهاي MDF مربوطه

- بوستر پمپ هاي آتش نشاني ، آب رساني مركزي ، آب رساني قديم ، بوستر پمپ هاي برج ، بوستر پمپ هاي خط چيلد ، مبدلهاي حرارتي ، مخازن تحت فشار گرمايش و سرمايش

- دي اريتور ، منبع كندانس بهمراه پمپ هاي آن

- بوستر پمپ هاي آبرساني گرمايش و سرمايش

- تعمير و سرويس موتورخانه گرمايش و سرمايش و هر گونه تنظيم تست سالانه آزمايشگاهي چيلرها ( 2 بار در سال يك بار در زمستان و يكبار در زمان روشن بودن دستگاه ها ) در صورت لزوم تزريق مواد پس از خريداري كارفرما و ارائه به پيمانكار ، اسيد شويي و دعوت از شركت نمايندگي و هزينه هاي آن به عهده ي پيمانكار بوده در صورت بروز مشكل مي بايست هرچه سريعتر نسبت به رفع آن اقدام نمايد در غير اينصورت توسط دفتر فني صورت گرفته و از صورت وضعيت شركت كسر مي گردد.

- در صورت بروز هر گونه خرابي توسط پرسنل شركت تعمير و نگهدار در بيمارستان هزينه ي مرمت آن به همراه جنس به عهده ي پيمانكار مي باشد. در غير اينصورت در صورت عدم انجام به موقع تعميرات توسط پيمانكار، توسط دفتر فني صورت گرفته و هزينه آن به همراه 50 درصد اضافه بعنوان جريمه از پيمانكار كسر مي گردد.

- در صورت بروز هرگونه خسارت به تجهيزات بيمارستان و بخش هاي آن كه نتيجه عملكرد ناصحيح پرسنل پيمانكار باشد، تعيين خسارت و ميزان جريمه به عهده دفتر فني و مديريت بيمارستان بوده و پيمانكار حق اعتراض ندارد.

- پركردن چك ليست هاي روزانه- هفتگي و ماهانه ارائه شده توسط دفتر فني الزامي مي باشد. در صورت عدم رعايت آن پيمانكار جريمه خواهد گرديد. پرداخت دستمزد ماهانه منوط به ارائه چك ليست ها در ضميمه صورت وضعيت ماهانه پيمانكار و تاييد دفتر فني نظارت بر قرارداد مي باشد.

- تامين تلفن بي سيم و يا تلفن همراه جهت پاسخگويي شيفت شب پرسنل به خطوط تلفن دفتر .

- تامين سيستم رايانه مجهز به نرم افزارهاي AutoCAD و پرينتر A3 با دستگاه كپي و اسكن، انبارگرداني با قابليت خروجي به تفكيك بخش ها به صورت گزارش روزانه، هفتگي و ماهانه جهت ثبت كارهاي انجام شده نگهداشت وزارت بهداشت در سامانه cmms و پرينت گزارش كارهاي روزانه ، هفتگي و ماهانه بعهده تعميرونگهدار تاسيسات مي باشد .

- كليه تجهيزات ، شيرآلات و دستگاه هاي داخل موتورخانه هاي مركزي ، فرعي و كانالهاي تاسيساتي مي بايست داراي پلاك مشخصات فني و مصرفي باشند كه ظرف دو ماه پس از عقد قرارداد مي بايست بر روي تجهيزات نصب شده باشند .

- نگهداري اعلام حريق بيمارستان به عهده واحد تعميرونگهداري تاسيسات بوده و مي بايست نسبت به بازديد و اورهال نمودن آنها اقدام لازم صورت گيرد .

- سرويس سالانه ، اسيد شويي ، عيب يابي و اورهال نمودن ديگ هاي چگالشي  آب گرم مركزي بعهده تعميرونگهدار تاسيسات مي باشد .

- يك نسخه چك ليست روزانه – ماهانه – هفتگي و غيره توسط دفتر فني تحويل پيمانكار داده و مي بايست پيمانكار به تعداد مورد نياز تكثير نمايد. در صورت عدم رعايت آن، توسط كارفرما تكثير و از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار كسر مي گردد.( تهيه رايانه و پرينتر توسط پيمانكار جهت ارائه برگه كار طبق سامانه نگهداشت تاسيسات CMMS الزامي مي باشد ، كليه پرسنل تاسيسات مي بايست بهمراه برگه كار سامانه به واحد هاي مركز مراجعه و رسيد دريافت نمايد.)

- پيمانكار مستلزم به وارد نمودن كليه پرسنل موردتاييد كارفرما در سامانه نگهداشت بهمراه پر نمودن اطلاعات الزامي مانند حقوق ماهانه ، روزانه و .... مي باشد كه مي بايست در سامانه اسامي افراد جهت ارائه كار در واحد هاي مربوطه بهمراه انجام فعاليت و هزينه هر ساعت اعلام گردد.

- مسئوليت هماهنگي داخلي بيمارستان و پيمانكاران خارج از بيمارستان جهت تعمير و مرمت به عهده پيمانكار مي باشد.

- تامين 6 عدد بيسيم جهت كنترل پرسنل پيمانكار توسط پيمانكار الزامي مي باشد در غير اينصورت دفتر فني جهت تامين آن اقدام و از اولين صورت وضعيت پيمانكار شركت كسر مي گردد.

- تامين ، يك وعده غذاي گرم جهت پرسنل  ، لباس كار فرم ، دستكش ، كلاه ، كفش ، عينك ، ماسك و ... زير نظر دفتر فني و مسئول ايمني بيمارستان به عهده ي پيمانكار مي باشد در صورت عدم رعايت آن توسط كارفرما تامين و از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد.( تامين موارد فوق مخصوصا ناهار و شام پرسنل الزامي و جزو لاينفك قرارداد مي باشد ، پرداخت هزينه غذا مجاز نمي باشد در صورت موافقت پيمانكار ، كارفرما مي تواند ناهار و شام پرسنل را تامين و هزينه آن را از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار كسر نمايد )

- جهت تغيير فصل و مواردي كه نياز به تعداد نيرو بيش از درج شده در قرارداد مي باشد. پيمانكار موظف به تامين نيروي مازاد به هزينه خود مي باشد.

- بازكردن فاضلاب بخشهاي بيمارستان به عهده پيمانكار بوده و در صورت عدم توانايي در بازنمودن، توسط كارفرما صورت گرفته و از صورت وضعيت شركت كسر مي گردد.

- پيمانكار مي بايست از تاريخ عقد قرارداد ظرف 48 ساعت نسبت به تجهيز و تكميل نمودن كارگاه خود طبق نظر دفتر فني اقدام نمايد  در غير اينصورت ناظر نسبت به عملكرد نامناسب پيمانكار جديد گزارشي تهيه و از صورت وضعيت ماهيانه كسر خواهد كرد.

- در صورت نياز تنظيمات چيلرها و ديگ ها و يا هر قسمت ديگر در تاسيسات ،پيمانكار مي بايست اقدام نموده و گزارش مربوطه را به دفتر فني تحويل نمايد در غير اينصورت كارفرما راسا اقدام و از صورت وضعيت شركت كسر مي نمايد.

- تمامي مفاد و تجهيزات پيوست د از سوي پيمانكار مي بايست تحويل گرفته شود و در صورت نياز به راهبري و نگهداري تاسيسات از طرف پيمانكار مربوطه اجرا گردد.

- پرداخت صورت وضعيت ماهانه پيمانكار بر اساس نظر دفتر فني و جدول پيوست ج-1 و جدول جرائم پيوست ج مي باشد. بطوريكه در صورت كسب نمره 100-80 صورت وضعيت كامل، نمره 79-60 بعد از كسر 10 درصد، نمره 59-40 بعد از كسر 30 درصد، نمره 39-20 بعد از كسر 50 درصد صورت وضعيت پرداخت خواهد شد و درصورت كسب امتياز 19-0 صورت وضعيت ماه پرداخت نخواهد شد.

- پيمانكار مي بايست نسبت به پرداخت حقوق ماهانه پرسنل تا حداكثر پنجم ماه بعد اقدام نمايد در غير اينصورت به ازاي هر روز تاخير طبق نظر كميته بازرگاني بيمارستان در صورت غيرموجه بودن روزانه 1% بعنوان جريمه از صورت وضعيت ماهانه كسر خواهد گرديد .

- پيمانكار مي بايست توانايي پرداخت سه ماه حقوق كليه پرسنل بطور كامل را در صورت تاخير پرداخت توسط كارفرما داشته باشد .

- پيمانكار مي بايست صورت وضعيت هر ماه را تا پنجم ماه بعد تكميل و به مديريت مالي بيمارستان ارسال نمايد .

- پيمانكار مي بايست جهت پيگيري امور اداري و مالي يك نفر را به عنوان نماينده از طرف خود اعلام تا پيگري امور را انجام نمايد .

- پيمانكار مي بايست ظرف مدت دو هفته نسبت به عقد قرارداد با كليه پرسنل موردتاييد كارفرما اقدام و يك نسخه از آن را به دفتر فني بيمارستان و مسئول امور قرارداد ها اقدام نمايد .

- با توجه به شرايط مالي كارفرما مي تواند مطالبات پيمانكار را بصورت نقد يا اوراق به وي پرداخت نمايد .

- كارفرما مي تواند در شرايط فورس ماژور طبق صلاحديد خود در پايان قرارداد يك ساله با پيمانكار قرارداد را بمدت 2 ماه با ميزان افزايش حقوق قانون كار تمديد نمايد .

- پيمانكار موظف به تهيه پلاك بر روي دستگاه ها و كليه شيرآلات ، صافي ها ، تراپ ها و .... براساس گزارش منابع فيزيكي سامانه نگهداشت CMMS ظرف مدت يك ماه مي باشد .

- پيمانكار موظف به بروزرساني تجهيزات اصلي و فرعي تاسيساتي كليه بيمارستان طبق نظر دفتر فني بيمارستان جهت ارسال در سامانه نگهداشت در كل مدت قرارداد مي باشد .

- پيمانكار موظف به تكميل اطلاعات برق كل بيمارستان ظرف مدت يك ماه از تاريخ عقد قرارداد جهت ثبت در سامانه نگهداشت تاسيسات مي باشد .

- پيمانكار مي بايست گواهينامه صلاحيت پيمانكاري از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد .

- پيمانكار مي بايست گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكار را از وزارت كار ، تعاون و رفاه اجتماعي را داشته باشد .

- پيمانكار از روز شروع به كار تا روز عودت تجهیزات مسئول و متعهد به حفظ و نگهداري آنها ميباشد ، به همين منظور اقدامات لازم براي نگهداري و حفاظت كليه وسايل ، تجهيزات را به عهده خواهد داشت و در هر حال كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي به عهده ندارد.

- چنانچه در اثر سهل انگاري در نگهداري ، تعميرات و يا بهره برداري ناصحيح از تجهیزات ، خسارتي به آنها وارد گردد و يا هرگونه كسري اموال حادث شود ، پيمانكار مكلف به جبران خسارت وارده در زمان تعيين شده از سوي كارفرما خواهد بود و در صــورت عدم تعمير توسط پيمانكار، كارفرما راساً يا از طريق پيمانكار ديگر اقدام به تعميــر آنها خواهد نمود و هزينه تعميرات را به علاوه 10 درصد بالاسری به عنوان وجه التزام از مطالبــات يا تضمين هاي پيمــانكار كسر خواهد نمود و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضـــي را نخواهد داشت . ( نظر واحدفنی کارفرما ملاك عمل مي‌باشد).

- پيمانكار متعهد است نظم اماكن و تجهیزاتي را كه در اختيار گرفته است ، به نحو مقتضي تامين و از ورود اشخاص غيرمجـــاز و كســاني كه باعث اختلال در نظم محل‌هاي مذكور مي شوند جلوگيري نمايد و در صورت لزوم مي تواند از مقامات انتظامي مرکز درمانی مورد قرارداد براي اعمال اين موضوع درخواست همكاري نمايد.

- مسئوليت هر گونه خسارت و صدمه جاني كه در نتيجه قصور و سهل انگاري پيمانكار يا كاركنان و يا نمايندگان او در جريان اجراي اين قرارداد به هر شخصي اعم از كاركنان پيمانكار و كارفرما   و يا اشخاص ثالث وارد گردد منحصراً به عهده پيمانكار است.

- پيمانكار مكلف است ازتاسیسات و تجهيزات موضوع قرارداد صرفاً جهت اجراي قرارداد حاضر استفاده نمايد، در غير اين صورت ، كارفرما مختار به فسخ قرارداد مي باشد .

- پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد براساس شرح كار ، دستورالعمل ها و روش هاي كلي و دستورات كتبي ناظر فني يا ناظر را بر عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد.

- درصورتي كه حين اجراي كار پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه اجرائي ضرورت دارد ، موظف است قبل از رسيدن موعد انجام كاري كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود مراتب را با ذكر دليل كتباً به اطلاع ناظر فني يا كارفرما برساند . ناظر فني يا كارفرما تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را رسيدگي و آنچه را مورد قبول است به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود . بديهي است اين تغييرات در حدود مفاد قرارداد از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

- پيمانكار متعهد به ثبت و نگهــــداري به روز اطلاعات تجهیزات براساس سيستم PM مربوطه ، در نرم افزار cmms مي باشد ، به گونه اي كه در زمان لازم با مطالعه اطلاعات مذكور وضعيت كلي تجهيزات قابل بازرسي و نظارت باشد.

- همچنين پيمانكار مكلف است برنامه و منحني ها و جداول پيشرفت كار را در دفتر آماده داشته باشد تا هنگام ضرورت مورد استفاده ناظر فني يا كسانيكه از طرف ايشان داراي اجازه بازديد دفتر باشند ، قرار گيرد.

- پس از پايان قرارداد ویا هر زمان كه كارفرما بخواهد ، پيمانكار موظف است دفتر ثبت كارهاي انجام شده  را پس از تاييد ناظر فني ، در اختيار كارفرما قرار دهد.

- نماينده پيمانكار كه قبل از شروع قرارداد معرفي خواهد شد بايد در اوقات كار در محل كار حاضر باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي و نظارت وی انجام شود. پيمانكار به منظور اجراي صحيح عمليات و دريافت دستورات ، اختيارات كافي به نماينده خود خواهد داد و هر نوع اخطار و ابلاغي به نماينده پيمانكار در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد از طرف كارفرما يا ناظر فني در حكم ابلاغ به پيمانكار خواهد بود. پيمانكار مي تواند در صورت لزوم نماينده خود در مرکز درمانی مورد قرارداد را تغيير دهد ، مشروط بر اينكه صلاحيت نفر و يا افراد جايگزين مورد قبول كارفرما قرار گيرد.

- پيمانكار متعهد مي گردد كليه استانداردهاي تعيين شده ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب و ابلاغي از طرف مراجع ذيصلاح اعم از آنچه تاكنون تصويب شده و يا بعداً مورد تصويب قرار گيرد ، قوانين فعلي و آتي دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي كارفرما را به صورت كامل رعايت نمايد.

- پیمانکار موظف است آمار کارکرد و عملکرد تجهیزات را به صورت تایپ شده و برابر با فرمت اعلام شده ناظر فني به تفکیک روزانه ، ده روزه و ماهانه به ناظر فني واحد فنی ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است از کلیه مراحل انجام تعمیرات گزارش مصور تهیه و به ناظر فني واحد فنی ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است هرگونه گزارش درخواست شده توسط ناظر فني واحد فنی را در اسرع وقت ارائه نماید.

- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و تجهیزات و ملزومات لازم جهت اجرای PM و ارائه گزارشات واحد فنی را در اسرع وقت تامین و ارائه نماید.

- پیمانکار موظف به انجام آزمایشات CM (ترموگرافی، آنالیز روغن ارتعاش سنجی و ...) مورد درخواست ناظر فني را با هزینه کارفرما بر روی دستگاه ها  و تجهیزات موجود بر روی تجهیزات و دیزل ژنراتورها (با تشخیص دستگاه نظارت) و ارائه گزارش نتایج حاصل از آزمایشات به ناظر فني واحد فنی می باشد.

- انجام کلیه دستور کارهای (سرویس-تعمیرات جاری و تعمیرات اساسی ) صادره از سوی ناظر فني براساس پایش و بررسی نتایج حاصل از آزمایشات CM (ترموگرافی-آنالیز روغن و ذرات فرسایشی –ارتعاش سنجی) به عهده پیمانکار و هزینه کارفرما( موارد مربوط به تعمیرات اساسی) می باشد .

تبصره: هزینه تامین قطعات وتعمیرات اساسی و خرید خدمات (با تشخیص دستگاه نظارت)توسط کارفرما پرداخت میگردد.

- پیمانکار موظف می‌باشد حداقل لوازم و تجهیزات کارگاهی نگهداری و تعمیرات را به هزینه خود حداکثر تا 7 روزکاری پس از شروع قرارداد تهیه و به تأیید کمی و کیفی ناظر فني واحد فنی برساند.

- موارد یاد شده در بند فوق لیست حداقل لوازم تجهیز کارگاه می‌باشد و چنانچه در زمان اجرای قرارداد به تشخیص ناظر فني واحد فنی ابزار یا لوازمی جهت اجرای موضوع قرارداد نیاز باشد پیمانکار موظف است در زمان مشخص شده از سوی ناظر فني واحد فنی نسبت به تهیه آن به هزینه خود اقدام نماید.

- به ازای هر روز تاخیر در تهیه هر یک از لوازم مورد اشاره در بندهای فوق ، وجه التزام مربوطه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

- پیمانکار موظف به تأمین وسایل ایمنی و حفاظت فردی متناسب با سمت های تعریف شده جهت پرسنل مورد اشاره در پیوست شماره 2 به هزینه خود می باشد.

تبصره:پیمانکار موظف است کلیه قطعات یدکی مورد استفاده جهت انجام تعمیرات را قبل از استفاده به رویت و تأیید کمی و کیفی ناظر فني واحد فنی برساند.

- در صورت نیاز تهیه کلیه تجهیزات ویژه حمل و نقل مانند لیفتراک، جرثقیل ، کفی و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار موظف به تأمین حداقل پرسنل متخصص و کارآمد برابر پست های تعریف شده در پیوست شماره 1 جهت انجام کمی و کیفی موضوع قرارداد با مسئولیت و هزینه خود می باشد . بدیهی است در صورت عدم تایید کیفی و کمی این پرسنل در هر زمان توسط ناظر فني واحد فنی ، پیمانکار موظف به جایگزینی و تکمیل آنها با هزینه خود می باشد.

- هرگونه عدم حضور پرسنل پیمانکار برابر پیوست شماره 1 قرارداد در محل کار اعم از مرخصی، ماموریت و غیره می‌بایست با درخواست کتبی پیمانکار صرفاً پس از تایید ناظر فني واحد فنی صورت گیرد.

- در صورت عدم تأمین افراد واجد شرایط جهت پست های عنوان شده در پیوست شماره 1 جهت انجام موضوع قرارداد، به ازای هر روز وجه التزامی به مبلغ حداقل دو برابر دستمزد روزانه نفرات از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

- پیمانکار موظف می باشد پرسنــل فنی خود را جهت انجام موضوع قرارداد را برابر پست های عنوان شده در پیــوست شماره1 در ابتــدای شروع قــرارداد جهت تایید کمی و کیفی به ناظر فني واحد فنی کارفرما معرفی نماید و پــس از اخذ تاییدیه از سوی ناظر فني واحد فنــی نسبت به بکارگیری ایشــان اقدام نماید، لازم بـــه ذکــر است تأییدیه هـــای صادره از ســوی ناظر فني واحــد فنی برای هر یک از پرسـنل پیمــانکار صرفاً جهــت یک سمت مــوضوع پیوست شماره1 می باشد و پیمانکار به هیچ وجه حـــق تغییر و یــا جابه جایــی پرسنــل مذکور از سمتی به سمت دیگر را بدون هماهنگی و اخذ تاییدیه از ناظر فني واحد فنی را نخواهد داشت.

- در صورت هرگونه جابه جایی و یا تغییر سمت پرسنل پیمانکار برابر پست های عنوان شده در پیوست شماره1 بدون هماهنگی و اخذ تأییدیه از سوی ناظر فني واحد فنی توسط پیمانکار به ازای هر روز، بابت هر مورد جابه جایی پرسنل بدون اخذ تاییدیه و مجوز، وجه التزامی تا سقف یک میلیون ریال بنا بر تشخیص ناظر فني واحد فنی به ازای هر روز از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

- پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستور کارهای صادره از سوی ناظر فني واحد فنی شامل انجام سرویس، انجام تعمیرات جزئی و انجام تعمیرات اساسی در خصوص موضوع قرارداد  می باشد.

- کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیر شامل دستور کارهای سرویس، تعمیرات جاری و تعمیرات اساسی دستگاه‌ها، و غیره، بر روی دستگاه‌ها و تجهیزات موضوع قراداد با اطلاع و تأیید ناظر فني واحد فنی شروع و در پایان تعمیرات، پس از تایید کمی و کیفی توسط ناظر فني واحد فنی و تنظیم صورت جلسه، خاتمه یافته و دستگاه آماده به کار اعلام خواهد شد در غیر این صورت پیمانکار اجازه بهره برداری از دستگاه و یا تجهیز را نخواهد داشت.

- پیمانکار موظف است خارج از سرویس شدن تجهیزات موضوع قرارداد را فوراً به صورت تلفنی و حداکثر ظرف مدت 3 ساعت به صورت کتبی به اطلاع ناظر فني واحد فنی برساند و در صورت خارج از سرویسی تجهیزات به هر دلیل ممکن و عدم ارائه گزارش و یا ارائه گزارش نادرست توسط پیمانکار، وجه التزامی مطابق با جدول ماده 12 فوق  به عنوان عدم اهتمام و صداقت در ارائه گزارش به علاوه وجه التزام مربوط به خارج از سرویسی تجهیز برابر مفاد قراداد ، برای پیمانکار منظور گردیده و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

- بنا به تشخیص ناظر فني واحد فنی، پیمانکار موظف است جهت انجام سرویس ها و تعمیرات از متخصصین و نمایندگی های مجاز سازنده دستگاه مربوطه با هزینه کارفرما استفاده نماید.

- کلیه ابزار ، تجهیزات و ملزومات مورد استفاده توسط پیمانکار بایداستاندارد ،کاملاً سالم باشند.

- کلیه وسایل اندازه گیری، ابزار دقیق و ... مورد استفاده پیمانکار که نیاز به کالیبراسیون داشته باشند در صورت صلاحدید ناظر فني باید توسط پیمانکار در دوره های مشخص به تشخیص ناظر فني واحد فنی کالیبره گردند. پیمانکار موظف به ارائه گواهی کالیبراسیون جهت استفاده از ابزارآلات و دستگاه ها به ناظر فني واحد فنی می باشد.

- پیمانکار در صورت صدور دستور کار از سوی ناظر فني ، موظف به اجرای تعمیرات اساسی دستگاه ها وتجهیزات میباشد و صرفاً هزینه کارهای انجام شده توسط پیمانکار برابر موارد عنوان شده در این بند پس از تایید کمی و کیفی ناظر فني واحد فنی به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

- چنانچه به تشخیص ناظر فني واحد فنی در اثر خرابی اضطراری، پایش نتایح حاصل از آزمایشات CM ، حادثه و یا هر دلیل ممکن دیگر هر یک از دستگاه ها و تجهیزات نیازمند انجام تعمیرات اساسی باشد و این امر ناشی از قصور پیمانکار و پرسنل تحت امرش تحت هر عنوانی باشد ، کلیه مسئولیت ها و هزینه‌های مربوطه به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه هزینه‌ای از طرف کارفرما به پیمانکار در این خصوص پرداخت نمی شود.

تبصره: تشخیص این موارد صرفا با ناظر فني کارفرما میباشد.

- چنانچه سهل انگاری و عدم عملکرد مناسب پیمانکار به هر دلیل ممکن موجب افزایش زمان خارج از سرویسی تجهیزات طی زمان انجام تعمیرات اساسی تجهیزات اعم از پیش بینی شده یا پیش بینی نشده گردد‌، کلیه هزینه های مربوط به مدت زمان خارج از سرویسی مذکور به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه پرداخت هزینه ای در این خصوص از طرف کارفرما به پیمانکار انجام نخواهد شد ، همچنین وجه التزامی برابر مفاد قرارداد جهت خارج از سرویس شدن تجهیز از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً تشخیص موارد فوق به عهده ناظر فني واحد فنی میباشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

- پیمانکار موظف به اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) به طور کامل و صحیح جهت کلیه دستگاه ها و تجهیزات می باشد و کلیه دستور کارها را باید به تأیید ناظر فني واحد فنی برساند.

- پیمانکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد جهت انجام تعمیرات اساسی از پرسنل تعمیرات جاری استفاده نماید . لذا در صورت ارجاع تعمیرات اساسی موظف است تیم مستقلی برای این منظور به کار گمارد .

- پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در چهارجوب قوانین و آیین نامه های مصوب مرکز درمانی مورد قرارداد می باشند  و تهیه کلیه وسائل ایمنی و حفاظت فردی جهت انجام فعالیت های مرتب با موضوع قراداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

- پیمانکار موظف است در جهت استقرار و اجرای قوانین و الزامات مربوط به استانداردهای ISO9000 ، ISO 14000   برابر ابلاغ کارفرما اقدام نماید.

- پیمانکار موظف است حداقل دو نفر از پرسنل خود را ازطریق بیمه گر مورد تأیید بیمه بی نام حوادث نموده و مدارک مربوطه را به رویت کارفرما برساند.

- پیمانکار موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به دقت مورد بازدید کامل فنی قرار داده و آنالیز قیمت خود را با توجه به نوع و عمر و وضعیت فعلی دستگاه ها تهیه و ارائه نماید.

- پیمانکار موظف به انجام کلیه دستور کارهای صادره از سوی ناظر فني واحد فنی در زمان تعیین شده می باشد.

- پيمانكار مي بايست نسبت به عقد قرارداد با نمايندگي هاي تجهیزات مربوطه موتورخانه مرکزی  شامل چیلر ها، دیگ های آبگرم و بخار، دیگ چگالشی، دیزل ژنراتور ها و ... جهت بازديد از دستگاه ها و سرويس آنها اقدام نموده و يك نسخه از آن را به نماينده كارفرما تحويل نمايد يا اينكه در ليست ارائه شده پرسنل شاغل در دفتر مركزي نيروهاي متخصص اعلامي در همين بند مشغول بوده كه مي بايست مدرك تحصيلي يا دوره گذرانده شده مربوطه را ارائه نمايد در غير اينصورت توسط كارفرما قرارداد عقد شده و هزينه ماهانه از صورت وضعيت كسر خواهد شد

- آناليز روغن ديزل هاي ژنراتور و چیلر های تراکمی از آزمايشگاه معتبر در بهمن ماه هر سال مي بايست اخذ و به واحد فني توسط تعمير ونگهدار تاسيسات ارائه شود .

- حضور نماينده hse پيمانكار حداقل ماهانه يك بار و ارائه صورتجلسه بازديد و آموزش به پرسنل واحد مربوطه ميبايست توسط پيمانكار صورت گيرد .

- نصب علائم هشدار دهنده در موتورخانه هاي مركزي ، فرعي و اتاق هاي برق به عهده تعميرونگهدار تاسيسات مي باشد .

- پيمانكار ملزم به رعايت و اجراي نشريه شماره 460 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نظام فني مي باشد .

- اجراي كليه تاسيسات مكانيكي بر اساس نشريه شماره 6-128 معاونت نظارت و راهبردي نظام فني مي باشد .

- كليه بخش نامه ها و نشريه هاي سازمان برنامه و بودجه ، نظام فني اجرايي جهت تعميرونگهداري بر اين قرارداد ثابت بوده ومي بايست به ان عمل شود .

- دو دست لباس و كفش كار كه در قرارداد ذكر شده است مي بايست در ابتداي قرارداد به كليه پرسنل داده شود. و در صورت جابه جايي نيروها و يا ورود نيروي جديد مي بايست دو دست لباس و كفش كار نيز به نيروي جديد داده شود.

- به تعداد کل پرسنل تاسیسات می بایست  كيف ابزار وفايي فلزي مدل v-403 يا مهر 16 اينچ  در ابتداي قرارداد تهيه شود.

- كليه پرسنل ملزم به استفاده از دستكش كار در طول مدت كار مي باشند.

- يك دستگاه پرس نرم ليبل به همراه برگه هاي ليبل جهت نصب پلاك بر روي تجهيزات مي بايست توسط پيمانكار در ابتداي قرارداد تهيه شود.

- نصب برنامه انبار مواد مصرفي مربوط به واحد تاسيسات و انبار موجودي لوازم بيمارستان بر روي رايانه واحد تاسيسات بصورتي كه واحدهاي بيمارستان بصورت مجزا در آن قابل معرفي شدن و ارائه پرينت مصرفي ماهانه بصورت تفكيكي از واحدهاي بيمارستان و مصرفي كلي ماهيانه قابل خروجي PDF و Excel را داشته باشد الزامي مي باشد.

- كليه پرسنل مي بايست داراي مگنت روي لباس كه داراي مشخصات فردي به همراه سمت و عكس مي باشد را داشته باشند و در صورت  جايگزين شدن و جابه جايي نيروها مي بايست نيروهاي جديد نيز تامين شوند.

- پرينتر ليبل زن كوچك باريك و بزرگ به همراه ليبل آن، هر كدام يك دستگاه و 2000 عدد ليبل كوچك و 1000 عدد ليبل بزرگ جهت   وارد نمودن اطلاعات كليه تابلو برق هاي اصلي و فرعي

- در صورت وجود سیستم مانیتور دیزل های ژنراتور رصد دائمي آن ها و در صورت قطع شدن آن آپديت DEEPSE NET و برقراري مجدد به عهده پيمانكار است.

- كليه مواردي كه مربوط به اخذ نمونه و برگه جوابيه و تست مي باشد در صورت نياز به تمديد هزينه و تجديد آزمايش به عهده پيمانكار است.

- اخذ گواهي كاليبراسيون شيرهاي اطمينان بويلرها بصورت سلاانه در شهريور ماه هر سال و ارائه به دفتر فني

بيمارستان .

- سرويس سالانه كليدهاي اتوماتيك ديزل ژنراتورها و تابلو هاي ats در بهمن ماه هر سال ( بازكردن كليد اتوماتيك اصلي بطور كامل و سرويس قطعات داخل آن ) مي بايست صورت گيرد در غيراين صورت توسط كارفرما اجرا و براساس قرارداد با 20 درصد بالاسري كسر خواهد شد .

نگهداري و احياي سختي گير جهت موتورخانه مركزي به عهده پيمانكار بوده و در صورت تست سختي بالاي 70 ppmجريمه بر اساس جدول پيوست اعمال خواهد شد

- این پیمان مبتنی بر عملکرد بوده و پرداخت صورت وضعیت کارکرد ماهانه پیمانکار براساس شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) منتج از سامانه مدیریت مکانیزه نگهداشت (CMMS) خواهد بود که معیارهای آن در هر مرحله از پیمان به پیمانکار اعلام میگردد و پیمانکار مکلف به بهبود و ارتقاء شاخصهای کلیدی نگهداشت در واحد مربوطه بوده و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید.

- پیمانکار مکلف به اجرای کلیه فرآیندهای نگهداری و تعمیرات اعم از تعمیرات اضطراری و عمومی، نگهداشت پیشگیرانه و پیشبینانه،کلیه فعالیتهای مهندسی تحت عنوان ES، فرآیندهای ثبت و پیگیری دادههای حیاتی منابع تحت عنوان لاگ شیت و عملیات اصلاحی و چک لیستهای بازرسی روزانه و عملیات اصلاحی در چارچوب نظم نوین مدیریت نگهداشت منابع میباشد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

- در صورتي كه کارفرما متوجه تخلف شركت پيمانكار شود، پرداختي به كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق مسئول امور مالي انجام خواهد داد و متناسب با آن از حق‌الزحمه پيمانكار و سپس از محل سپرده حسن انجام تعهدات كسر خواهد شد.

- پيمانكار متعهد مي‌گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندي كه به تأييد کارفرما مي‌رساند انجام دهد.

- در صورت فسخ يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار مي‌باشد.

  - راهبری و نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت ساختمان (BMS) بر عهده پیمانکار است.

- پيمانکار متعهد است جعبه کمک‌هاي اوليه با محتويات داخل آن را جهت استفاده در موارد ضروري تهيه و در دسترس کلیه کارکنان خود قراردهد و نسبت به تأمين تجهيزات داخل آن اقدام نماید.

- پيمانكار متعهد است به كاركنان خود تفهيم نمايد بدون اخذ مجوز از نماينده کارفرما، حق انتقال هيچگونه وسايلي از اماكن موضوع قرارداد به خارج را نداشته و در صورت مشاهده، کارفرما مجاز به برخورد با پيمانكار طبق تشخيص خود و اعمال جريمه براساس خسارت وارده خواهد بود.

- ساعت شیفت 24ساعته از ساعت 8:30 صبح لغایت 8:30 صبح روز بعد مي باشد.

- ساعت شیفت 12ساعته از ساعت 8 صبح لغایت 20 شب یا 20 شب الي 8 صبح روز بعد مي باشد.

ساعت روزكار از ساعت 7:30 لغايت 15:30 در روزهاي شنبه تا چهارشنبه و ساعت 7:30 لغايت 13:30 در روزهاي پنجشنبه

ساعت كاري سرپرست كارگاه از ساعت 7:00 لغايت 17:00 مي باشد و در ايام تعطيل و خارج از تايم اداري بصورت آنكال مي بايست آماده باشد تا در زمان لزوم در محل كار حضور بهم رساند .

هزینه  اضافه کار پرسنل به عهده پیمانکار  می باشد .

با توجه به پرداخت اضافه كاري روزانه حداقل نيم ساعت بر اساس پرداخت حق اضافه كاري حضور نيرو در كارگاه و ثبت تايمكس الزامي است.

پرداخت حقوق نيروهاي 24-48 بر اساس قانون وزارت كار شب كاري و روزهاي تعطيل مي بايست محاسبه و به نيروها تعلق گيرد.

وظایف و مسئولیتهای اتخاذ تدابیر ایمنی برای نیروهای پیمانکار

1-پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات، آییننامه و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار که توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تدوین شده است و HSE حوزه مربوطه را در طول مدت قرارداد رعایت نماید.

2-پیمانکار متعهد میشود در زمان   انعقاد قرارداد نسبت به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی انجام کار که توسط وزارت کار و امور اجتماعی صادر میگردد،  به کارفرما اقدام  نماید، و  حداقل 2 ماه قبل از اتمام اعتبار آن نسبت به انجام مراحل تمدید اقدام نماید.

3- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه آموزشهای مورد نیاز در زمینههای ایمنی از طریق مراجع ذیصلاح به پرسنل تحت پوشش خود اقدام و مدارک آن را حداکثر سه ماه پس از انعقاد قرارداد تحویل کارفرما نماید.

4- پیمانکار متعهد میشود نسبت به تأمین وسایل و لوازم ایمنی برای کارگران تحت پوشش خود از هنگام شروع قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم تأمین وسایل مورد نظر، مسئولیت اتفاقات احتمالی برای کارگران بر عهده پیمانکار میباشد.

5-پیمانکار موظف است همه ماهه براساس دستورالعمل اجرایی تبصره1ماده 95 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت آمار و ارائه گزارش کتبی حوادث ناشی از کار به کارفرما اقدام نماید.

6- در صورت بازدید از مرکز چنانچه مشاهده گردد سیستم اعلان حریق خاموش و از مدار خارج باشد 2 درصد مبلغ کل قرارداد ماهانه از مبلغ قرارداد پیمانکار کسر میگردد.

تذکر مهم: هرگونه تخطی از موارد ذیل مشمول جریمه مطابق مفاد قرارداد  پیمانکار خواهد شد.

| دفترچه شرايط و شرح كار HSE پيمان تجهيزات حفاظت فردي PPE و موارد HSE مورد نياز با تأیید ناظر مقیم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 دست در سال متناسب با نوع كار | (پارچه درجه یک کجراه بروجرد) | لباس كار عمومي | 1 |
| 2 جفت در سال | از جنس چرم با زيره و پنجه فولادي با مقاومت شيميايي فيزيكي، مكانيكي و الكتريكي | كفش ايمني | 2 |
| به تعداد نیرو ها | از جنس پلي اتيلن با مارك JSPبند و يراق داخل آن از جنس پلي اتيلن، تسمه هاي داخلي از الياف پليمر و مناسب كه كلاه مجهز به عرق گير وبند زير چانه باشد | كلاه ايمني داراي چانه بند | 3 |
| به تعداد مورد نیاز | با مقاومت فيزيكي بسيار بالا و طراحي مناسب ، با خاصيت ضد برش ومقاوم در برابر خطرات فيزيكي و مكانيكي براي كار در ماشين كاري، سنگ زني، برشكاري، ورق كاري | دستكش كار معمولي | 4 |
| به تعداد نيروي مواجه | از لاستيك نسوز با زيره و پنجه فولادي با توجه به نوع شغل | چكمه | 5 |
| 2 جفت | جنس خوب و با کیفیت | هد فون صنعتی | 6 |
| به تعدادنيروي مواجه | با توجه به MSDS مواد مصرفي و هماهنگي واحد HSE | ماسك | 7 |
| به تعدادنيروي مواجه | با مقاومت مكانيكي بسيار بالا و طراحي مناسب و راحت ) متناسب با نوع شغل ( | دستكش لاستيكي معمولي | 8 |
| حداقل دو دست و به ازای هر 8 نفر یک دست اضافه میشود. | ضد نفوذ آب، مواد شيميايي و مواد نفتي | باراني | 10 |
| برای هر 10 نفر یک عدد | كمربند ايمني پاراشوتي)جليقه اي( داراي لنيارد و جاذب شوك و قلاب ضامن دار بزرگ | كمربند ايمني Full Body Harness | 11 |
| به تشخيص واحد HSE | طناب 20 يا 50 متري مجهز به قلاب و پايه براي نصب جهت حركت هاي افقي با كمربند ايمني | طناب Life Line | 12 |
| به تعداد كمك جوشكاران | مطابق عينك جوشكاري با درجه تيرگي پائين تر | عينك كمك جوشكار | 13 |
| به تعداد جوشكاران | چرمي صنعتي و تلفيق پارچه و طراحي مناسب | دستكش جوشكاري | 14 |
| به تعداد جوشكاران | عينك طلقي كش دار با فريم PVC و تيره رنگ با درجه تيرگي مناسب كار با لنز پلي كربنات سبز رنگ و لنز زيرين شبرنگ و ثابت | گاگل جوشكاري | 15 |
| به تعداد جوشكاران | با قابليت فيلتراسيون گازها و فيوم هاي ناشي از جوشكاري حداقل 10 برابر حد تماس شغلي | ماسك جوشكاري | 16 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | از جنس پلي كربنات شفاف به ابعاد 8*15.5 و به ضخامت 1 میلیمتر و قاب آلمینیومی داراي مقاومت مكانيكي،شيميايي و گرمايي مناسب براي كارهاي سنگ زني، تراشكاري و ماشين كاري و برق كاري | طلق محافظ صورت شفاف | 17 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | كلاه ماسك جوشكاري برق با لنز سولار اتومات از جنس پليمر7 و با قابليت *110* ترموپلاست مقاوم در مقابل جرقه و گدازه با لنز 90 خودكار تغيير درجه تيرگي از 7 الي 14 | محافظ صورت | 18 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | لباس سراسري با كلاه خود مربوطه از جنس Ferranyle مقاوم در برابر كليه محلول هاي شيميايي با PH اسيدي و قليايي داراي خواص سوزانندگي و خورندگي | لباس مقاوم مواد شيميايي | 19 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | از نوع نيم صورت دو فيلتره با قابليت اتصال سريع،داراي كارتريج، استفاده طولاني مدت در عمليات شيميايي و الايندها از جنس كامپوزيت با بند لاستيكي و انعطاف پذير و سبك باشد، قابليت ضد عفوني شدن داشته باشد | ماسك فيلتر دار | 20 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | از نوع PVC با آستر كتاني مقاوم در مقابل مواد اسيدي ،قليايي و مشتقات نفتي، حلالها، روغن هاي صنعتي و معدني و آلودگيهاي بيولوژيك باشد. | دستكش كار با مواد شيميايي | 21 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | دارای فریم PVC سبز رنگ و لنز شفاف ضد بخار از جنس پلي كربنات، مناسب براي كار در فرآيندهاي شيميايي،اختلاط مواد،قابليت كار با مواد خورنده و سوزاننده توام با عمليات گرمايي | عينك ضد بخارات شيميايي | 22 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | از نوع PVC ضخيم با استر كتاني،مقاوم در برابر مواد اسيدي و قليايي ومشتقات نفتي، حلال ها، روغن هاي صنعتي و معدني و آلودگي هاي بيولوزيكي باشد. | چكمه PVC | 23 |
| به تعداد نيروي كار مواجه | با قابليت فيلتراسيون كلاس P2 و ذره گيري تا 12 برابر حد مجاز شغلي، قابليت حذف بوي آلي و زباله و گردوغبار | ماسك سوپاپ دار | 24 |
| 1دست | استاندارد،جهت ولتاژهاي پايين،متوسط و قوي با طول 41 سانتي متر | دستكش كار برقي | 25 |
| 1 عدد براي هر جبهه كاري | مجهز به تجهيزات پانسمان و ضدعفوني | جعبه كمك هاي اوليه | 26 |
| پيش از شروع كار | با هزینه پیمانکار | معاینات طب کار | 27 |
| حداقل 40 ساعت براي هر نفر در سال | با هزینه پیمانکار | گواهی HSE | 28 |
| 5- ممنوعیت ها, نباید ها و ..... |  |  |  |
| 1. استفاده از دستگاه ها و تجهيزات معيوب ، ناقص و ناايمن 2.استعمال دخانيات 3.استفاده از تلفن همراه در محوطه هاي غير مجاز 4.استفاده از شبكه آب آتش نشاني جهت مصارف غير از اطفاي حريق 5. انجام كار بدون اخذ مجوز كاري 6. استفاده از نفرات پيمانكاران يك پيمان در پيمان ديگر |  |  |  |
| 6- الزامات HSE خاص در بازسازي محيط و برچيدن كارگاه |  |  |  |
| جمع آوري كليه ضايعات درپايان كار و پاكسازي محيط برعهده پيمانكار است |  |  |  |