مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تعریف پروژه

خرید لایسنس و پشتیبانی نرم افزار آنتی ویروس

نام سند: PRD-IT-ANTIVIRUS-V1.0-1402.06.18

مقدمه

با توجه سرقت اطلاعات، هک و گسترش حملات ویروس‌ها و باج افزار‌های مختلف، وجود آنتی‌ویروس بر روی رایانههای هر سازمان الزامی می‌باشد. وظیفه اصلی نرمافزارهای آنتیویروس محافظت از سیستم کاربر و شبکه در مقابل انواع مختلف بدافزارهایی (Malware)  است که قصد تخریب و تاثیرگذاری بر شبکه را دارند. یک آنتی‌ویروس باید بتواند تهدیدات را شناسایی کند و این کار با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌شود. بعنوان مثال مانیتور کردن فعالیت‌های یک فایل در حین فعالیت نمونه‌ای از این روش‌های شناسایی بدافزارها در سطح شبکه و یا در سطح سیستم کاربر توسط آنتی‌ویروس‌هاست.  نفوذگران با روش‌های مختلفی می‌توانند به شبکه سازمان حمله کنند. با توجه لزوم استفاده از آنتی ویروس بومی که طی نامه شماره 27166/96098/ح مورخ 08/12/1396 مدیریت حراست دانشگاه ابلاغ شده است. شرح خدمات قرارداد به شرح زیر تدوین شده است.

اهداف

  - یکپارچه‌سازی آنتی‌ویروس کلاینتی و سروری در سطح دانشگاه و کلیه مراکز تابعه آن

  - مدیریت بهینه و یکپارچه آنتی ویروس تحت شبکه

  - امکان بررسی و گزارش‌گیری یکپارچه و جامع در خصوص آسیب‌پذیری‌های امنیتی، حملات باج افزاری و ویروسی

  - امکان اتخاذ راهکارهای موثر و جامع در مواجهه با حملات ویروسی و باج افزاری

  - کاهش هزینه‌های خرید لایسنس با توجه به خرید تعداد بالای لایسنس در سطح دانشگاه به طور کلی

  - امکان بهره‌مندی از خدمات پشتیبانی گروه متخصص امنیتی جهت انجام تنظیمات امنیتی و بهینه و اقدام در مواجهه با تهدیدات سایبری

ذینفعان پروژه

صاحب فرآیند در این پروژه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می‌باشد. کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه از ذینفعان این پروژه محسوب می‌شوند.

محدوده اجرای پروژه

محدوده پروژه ستاد مرکزی و کلیه واحدهای زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.

تعهدات فنی پیمانکار

- آنتی ویروس و ضد بدافزار ارائه شده باید دارای گواهی امنیتی نرم‌افزار از مراجع ذیصلاح باشد.

- پیمانکار متعهد می‌گردد که تمدید لایسنس خریداری شده را با ارائه نام کاربری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران ارائه نماید.

- پیمانکار متعهد است نسبت به تامین 10000 (ده هزار) لایسنس (ویندوزی و  لینوکسی) نسخه  MDR Optimum AM با اعتبار یک ساله جهت تمدید لایسنس قبلی و همچنین جهت نصب بر روی سیستمهای جدید بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید.

- پیمانکار متعهد است نسبت به تامین 1000 (هزار) لایسنس (ویندوزی و  لینوکسی) نسخه  MDR Expert AM با اعتبار یک ساله جهت تمدید لایسنس قبلی و همچنین جهت نصب بر روی سیستمهای جدید بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید.

- پیمانکار متعهد است نسبت به تامین 11000 (یازده هزار) لایسنس (ویندوزی و  لینوکسی) نسخه  McAP Asset Management با اعتبار یک ساله جهت تمدید لایسنس قبلی و همچنین جهت نصب بر روی سیستمهای جدید بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید.

- پیمانکار متعهد می‌گردد لایسنسهای اضافه بر تعداد ذکر شده در بند 3 که در طول دوره قرارداد از طرف کارفرما درخواست می شود را با هزینهای معادل فرمول زیر در اختیار کارفرما قرار دهد.

(قیمت پایه لایسنسهای تخصیص داده شده در بند 3 به اضافه 15 درصد هزینه سربار) × (تعداد ماههای باقیمانده تا پایان زمان قرارداد تقسیم بر 12)

برای مثال اگر تعداد 100 عدد لایسنس در ماه هفتم از شروع اعتبار لایسنس پکیج درخواست شود و قیمت پایه هر لایسنس در پکیج x باشه، هزینه پرداختی برای این تعداد لایسنس از رابطه زیر محاسبه می گردد:

100*X*1.15*(6/12)= 57.5X

- پیمانکار متعهد می‌گردد یک نفر کارشناس به صورت یک روز در هفته جهت پایش عملکرد آنتی‌ویروس، حل مشکلات مطرح شده ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش‌های لازم در محل کارفرما مستقر نماید.

- پیمانکار متعهد می‌گردد یک نفر کارشناس به صورت یک روز در هفته جهت پایش عملکرد مدیریت دارایی مکاپ، حل مشکلات مطرح شده ستاد و مراکز تابعه و ارائه گزارش‌های لازم در محل کارفرما مستقر نماید.

- تهیه لیست آنتی ویروس های نصب شده  با ذکر آدرس محل نصب و تاییدیه مدیر آی تی واحد مربوطه و سایر اطلاعات مورد نیاز کارفرما از تعهدات پیمانکار می باشد .

- پیمانکار متعهد است بلافاصله بعد از خرید لایسنس جدید نسبت به تمدید لایسنس قبلی در دانشگاه و کلیه مراکز تابعه آن حداکثر طی 1 هفته اقدام نماید.

- پیمانکار متعهد به ارائه خدمات مشاوره به کارفرما به منظور افزایش کیفیت بهره برداری از نرم‌افزار و امنیت سیستم می‌باشد.

- پیمانکار متعهد می‌گردد اقدامات لازم نسبت به تامین امنیت رایانه های ستاد و واحدهای تابعه در برابر حملات سایبری، درخصوص عملکرد صحیح آنتی ویروس به عمل آورد.

- پیمانکار متعهد به ارائه راهکارهای مناسب در مواجهه و مقابله با تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های جدید، در اسرع وقت بوده و جبران خسارت‌های ناشی از کم‌کاری پیمانکار در این حوزه متوجه ایشان می‌باشد.

- در طول مدت قرارداد در صورت بروز مشکلات حاد که منجر به قطع کامل سرویسدهی شده است (مثلا پیش آمدن کندی یکباره تمام سیستم‌ها به علت آنتی‌ویروس، و یا ممانعت از کارکرد سرویس‌های حیاتی دانشگاه و ... ) ، پیمانکار متعهد به رفع مشکل (به صورت حضوری یا از راه دور) طی حداکثر 2 ساعت از زمان ارسال گزارش می‌باشد، در غیر این صورت به ازای هر یک ساعت تاخیر به میزان 1/0 درصد  از مبلغ کل همان فاز جریمه خواهد شد.

- پیمانکار موظف است در صورت بروز اشکالات غیرحاد آنتی ویروس در سیستم، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و سایر درخواستها و خدمات پشتیبانی ظرف مدت 48 ساعت نسبت به بررسی و رفع اشکال اقدام نماید و در صورت عدم امكان رفع مشكلات اعلام‌شده در مدت فوق، پیمانکار موظف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت راه كار موازي ارائه نمايد. بدیهی است در صورت تاخیر غیرموجه در موارد فوق، کارفرما حق خواهد داشت به ازای هر روز تاخیر  1/0 درصد از مبلغ کل قرارداد را کسر نماید.

- پیمانکار متعهد است در صورت اختلال عملکرد آنتی ویروس در پايگاه داده‌هاي آن و يا هر اتفاق ديگري، نسبت به نصب  مجدد رایگان آنتی ویروس  بر روي سرور کاربران نهایی و بارگزاري اطلاعات از آخرين نسخه پشتيبان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اقدام نماید.

- پیمانکار موظف است در هنگام  ویروسی شدن رایانه ها گزارش  log مربوطه تهیه و حداکثر  ظرف مدت  24 ساعت جهت رفع مشکل راهکار ارائه نماید.

- پیمانکار متعهد است به درخواست‌های عادی که از طریق کارفرما در سامانه تیکتینگ و پشتیبانی شرکت ثبت می شود یا از طریق نامه یا ایمیل به کارشناسان شرکت اطلاع داده می شود یا در سامانه تیکتینگ کارفرما به کارشناس مربوطه تخصیص داده می شود، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان ثبت پاسخ دهد.

- چنانچه بنا به تشخیص کارفرما، در مواردی که پروژه های سایر پیمانکاران با موضوع این قرارداد به نوعی ارتباط پیدا کند و  نیاز به حضور پیمانکار در جلسات هماهنگی که با دعوت کارفرما صورت می پذیرد باشد، پیمانکار موظف است بدون هیچ عذر و بهانه ای در این جلسات شرکت نموده و همکاری لازم را با سایر پیمانکاران تا رفع مشکلات مورد نظر به عمل آورد.

- پیمانکار متعهد است طرح و نحوه تهیه نسخه پشتیبان (بکاپ‌گیری) از سرویس‌ها و دیتابیس‌ها و سایر موارد ضروری سرور آنتی ویروس را جهت تایید به کارفرما ارائه نموده و چنانچه طرح پیشنهادی پیمانکار مورد تایید کارفرما نباشد، پیمانکار موظف است از روش هايي كه مورد نظر كارفرما مي باشد، استفاده نمايد. همچنین مسئولیت صحت داده‌ها در ذخیره‌سازی و گردش کار صحیح نرم‌افزار موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می‌باشد و عملیات بکاپ‌گیری از موارد ذکر شده در بازه‌های زمانی توافق شده با استاندارهای موجود و با نظر کارشناسان کارفرما به طور کامل به عهده پیمانکار می‌باشد و چنانچه در این امر مهم قصور یا کوتاهی از جانب پیمانکار صورت گیرد کلیه خسارت های ناشی از این اتفاق، به طور کامل به عهده پیمانکار می‌باشد. بدیهی است امکانات و فضاهای مورد نیاز بکاپ‌گیری باید توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

- ارائه و نصب رایگان کلیه بروزرسانی‌های مربوطه (بروزرسانی نسخه کلاینت‌ها نسخه‌های سروری، کنسول  و ... ) در طول دوره پشتیبانی جز تعهدات پیمانکار می‌باشد.

- پیمانکار متعهد به ارائه آموزش‌های لازم فنی به کارشناسان معرفی شده توسط این مدیریت به میزان حداقل 20 نفر ساعت می‌باشد و جهت واحدهای جدید التاسیس دانشگاه متعهد به نصب آنتی ویروس، پشتیبانی و  آموزش به راهبر واحد مربوطه بدون دریافت هزینه میباشد و برای سایر افردی که نیاز به آموزش دارند نیز متعهد به ارائه فیلم آموزشی می باشد.

- پیمانکار موظف به حفظ و صیانت از محرمانگی اطلاعات است.

- کلیه دسترسی‌های پیمانکار به سرورهای مجموعه جهت سرویس‌دهی و ایجاد تغییرات، باید از طریق بستر VPN که توسط مدیریت فناوری اطلاعات در اختیار پیمانکار قرارداده می‌شود، انجام شود .

- تشکیل جلسات دوره‌ای ماهانه با حضور نماینده کارفرما و پیمانکار یا رابطین فنی پیمانکار جهت بررسی امور در دست اجرا و اقدام  با تشخیص و صلاحدید کارفرما

- پایش و ارائه گزارش وضعیت عملکرد آنتی ویروس ستاد و واحد های تابعه بصورت ماهانه از تعهدات پیمانکار می‌باشد.

- ارائه گزارشات هفتگی از وضعیت حملات و لاگ های آنتی ویروس ستاد و مراکز تابعه از وظایف کارشناس مقیم پیمانکار می باشد.

- اطلاع رسانی از آخرین اخبار تهدیدات امنیتی و باج افزارهای روز دنیا جهت پیشگیری از آلوده شدن سیستم های رایانهای و هچنین ارائه راهکار عملی در خصوص جلوگیری از تهدیدات امنیتی به کارشناس ناظر پروژه بر عهده پیمانکار می‌‌باشد.

- پیمانکار، مستقل از هر شرط صريحي در قرارداد، به ازاي هر پيآمد ناشي از تأخير، ضعف عملكرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده براي ارائه خدمات پيش بيني شده متعهد و مسئول است و در صورت بروز هرگونه خسارتی که ناشی از موارد فوق باشد ، ضامن تامین خسارت خواهد بود .

- پیمانکار موظف است تا یک هفته پس از انعقاد قرارداد، نماینده تام الاختیار خود را جهت هماهنگی‌های فیمابین به صورت کتبی به کارفرما معرفی نماید.

- کلیه پرداخت‌ها در پروژه پس از دریافت گزارش مورد نیاز ناظر پروژه ( که توسط کارفرما به پیمانکار،  رسماً ابلاغ خواهد شد ) از پیمانکار و تایید آن توسط ناظر صورت می گیرد .

- پیمانکار متعهد می‌باشد جهت سهولت و تسریع پشتیبانی فنی سامانه، از روش ثبت تیکت که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد استفاده نماید.

# فازهای پروژه

پروژه به 4 فاز سه ماهه تقسیم می‌گردد (در مجموع 12 ماه) که کلیه اقدامات و خدمات لحاظ شده در مفاد این شرح خدمات در فازهای مختلف پروژه به صورت تکراری مداومت خواهد داشت که جزو تعهدات پیمانکار می‌باشد. امور مربوط به توسعه بنابر تعیین الویت های ناظر، حین مدت قرارداد تعیین و جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ می شود.

| # فاز | # زمانبندی فاز | # درصد پرداخت | # توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 3 ماهه اول قرارداد | # 25 درصد کل قرارداد | # 25 درصد از مبلغ قرارداد در پایان سه ماهه اول پس از تایید ناظر قرارداد قابل پرداخت می باشد. |
| # 2 | # 3 ماهه دوم قرارداد | # 25 درصد کل قرارداد | # 25 درصد از مبلغ قرارداد در پایان سه ماهه دوم پس از تایید ناظر قرارداد قابل پرداخت می باشد. |
| # 3 | # 3 ماهه سوم قرارداد | # 25 درصد کل قراردداد | # 25 درصد از مبلغ قرارداد در پایان سه ماهه سوم پس از تایید ناظر قرارداد قابل پرداخت می باشد. |
| # 4 | # 3 ماهه چهارم قرارداد | # 25 درصد کل قراردداد | # 25 درصد از مبلغ قرارداد در پایان سه ماهه چهارم پس از تایید ناظر قرارداد قابل پرداخت می باشد. |

# مستندات تحویل پروژه (خروجی‌ها)

  - پیمانکار موظف است پس از امضای این قرارداد، کلیه مستندات مربوط به آنتی ویروس، دستورالعمل‌های امنیتی، فایل های راهنما و .... را تحویل کارفرما دهد.

  - پیمانکار موظف است در پایان هر فاز از قرارداد پشتیباني، گزارشی مکتوب از کلیه خدمات ارائه شده در قالب شرح خدمات انجام شده را به ناظر پروژه ارائه نماید.

  - پیمانکار موظف است گزارشی از تیکت‌های ثبت شده توسط کارفرما در سیستم و مدت زمان پاسخگویی هر تیکت را به صورت مکتوب به پیمانکار ارائه نماید .

  - پیمانکار موظف است کلیه مستندات مربوط به سامانه را به کارفرما تحویل نماید.

  - امکانات و خروجی های مورد نیاز در نرم افزار:

- به روز رسانی امنیتی ماژولهای سرور به صورت هفتگی

- به روز رسانی کنسولهای آنتی ویروس با آخرین ویرایش به صورت ماهانه

- به روز رسانی بانک اطلاعاتی و Update کردن آن

- انجام تیکت‌های درخواستی دانشگاه به صورت دائمی

- انجام مراحل توسعه‌ای بنا به درخواست کارفرما

- تهیه و پیاده‌سازی گزارش‌های درخواستی دانشگاه

- پیاده سازی راهکار پشتیبانگیری جهت تهیه پشتیبان  از دیتا بیس نرم‌افزار: بدیهی است بررسی و نظارت بر فرآیند پشتیبانگیری به عهده کارفرما می باشد.

# نحوه ارزیابی عملکرد پیمانکار

ارزیابی نهایی امتیازات پیمانکار در هر فاز پرداختی توسط ناظر معرفی شده توسط کارفرما طبق موارد جدول زیر صورت گرفته و پرداختی انجام شده در آن فاز متاثر از امتیاز گرفته شده خواهد بود. ضمن اینکه کلیه کسوراتی که به دلیل عدم اجرای تعهدات پیمانکار محاسبه شده‌اند مستقل از این امتیاز بوده و از پرداختی پیمانکار کسر خواهند شد.

چک لیست ارزیابی خدمات ارائه شده توسط پیمانکار

| ردیف | عنوان | کل امتیاز | امتیاز مکتسبه |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | آیا نیروی انسانی شرکت جهت پاسخگویی به سوالات در زمان تماس کارفرما همیشه در دسترس می باشد | 8-0 |  |
| 2 | آیا نیروی انسانی شرکت دانش و مهارت کافی جهت پاسخدهی مناسب به سوالات کارفرما را دارد | 8-0 |  |
| 3 | آیا نیروی انسانی شرکت با حسن خلق با کارفرما برخورد می کنند | 6-0 |  |
| 4 | آیا پیمانکار در تمامی جلسات تعیین شده توسط کارفرما حاضر می شود | 7-0 |  |
| 5 | آیا پیمانکار ماهانه از تعهدات انجام شده گزارش لازم را به کارفرما ارائه می کند | 7-0 |  |
| 6 | آیا پیمانکار تدابیر لازم را جهت انجام تنظیمات، نگهداری بانک اطلاعاتی و بروزرسانی انجام می دهد | 10-0 |  |
| 7 | آیا پیمانکار جهت تهیه نسخه پشتیبان همکاری لازم با کارفرما را دارد | 10-0 |  |
| 8 | آیا پیمانکار با انجام بازدیدهای دوره ای نسبت به شناسایی و رفع اشکالات اجرای برنامه اقدام می‌کند | 9-0 |  |
| 9 | آیا پیمانکار در فرآیند‌های توسعه‌ای دانشگاه همکاری کامل را انجام داده است. | 10-0 |  |
| 10 | آیا پیمانکار آموزشهای درخواستی مورد نیاز کارفرما را برای کاربران برگزار می‌کند | 7-0 |  |
| 11 | آیا پیمانکار اطلاعات مندرج در نرم افزار را در هر قالب و فرمتی که نیاز باشد در اختیار کارفرما قرار می‌دهد | 8-0 |  |
| 12 | آیا پیمانکار اشکالات مختلف حاد و عادی را طبق زمان‌های اعلام شده در شرح خدمات رفع نموده است. | 10-0 |  |